## Slide 1: RESUME BAB 4-5 MODUL MPPL
KENTI (1903016)

## Slide 2: BAB 4 PERENCANAAN WAKTU
Penyusunan Aktivitas
melibatkan pengecekan kegiatan spesifik untuk menghasilkan suatu proyek yang tepat waktu.
Kegiatan memperkirakan durasi
Durasi yang mencakup jumlah aktual waktu bekerja pada suatu kegiatan ditambah waktu yang telah digunakan.
Pengembangan jadwal merupakan proses penentuan awal dan akhir waktu untuk kegiatan proyek
Pengembangan jadwal
White is the color of milk and fresh snow
Pengendalian perubahan atas jadwal proyek
1
2
3
4

## Slide 3: Penyusunan Aktivitas
Penyusunan aktivitas melibatkan pengecekan kegiatan spesifik dengan melihat dan memperkirakan kepentingan anggota tim dan kepentingan para pemangku kepentingan, harus dilakukan untuk menghasilkan suatu proyek yang tepat waktu.
Definisi kegiatan adalah kegiatan mengidentifikasi dan mendokumentasikan kegiatan khusus yang harus dilakukan untuk menghasilkan manfaat dan sub manfaat dalam struktur rincian kerja sehingga tujuan proyek dapat tercapai.

## Slide 4: Urutan Kegiatan
1. Input tahapan/runtutan kegiatan
daftar kegiatan, deskripsi produk, dependensi wajib, dependensi discretionary, dependensi eksternal, kendala, asumsi
2. Alat dan teknik penentuan tahapan/runtutan kegiatan
Predcedence diagramming method (PDM) metode diagram tanda
Arrow diagramming method (ADM) metode diagram anak panah
Conditional Diagramming Methods diagram teknik yang harus diulang lebih dari sekali
Gambar jaringan
3. Output definisi kegiatan
Diagram jaringan proyek, uraian daftar kegiatan

## Slide 5: Kegiatan Memperkirakan Durasi
Durasi yang mencakup jumlah aktual waktu bekerja pada suatu kegiatan ditambah waktu yang telah digunakan.
Memperkirakan waktu kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi dan menilai kecenderungan jumlah periode kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan.

## Slide 6: Kegiatan Memperkirakan Durasi
1. Input perkiraan waktu
daftar kegiatan, kendala, asumsi, kebutuhan sumber daya, kemampuan sumber daya, informasi sejarah/masa lalu.
2. Alat dan teknik memperkirakan waktu kegiatan
Penilaian ahli, estimasi analog, simulasi
3. Output perkiraan waktu kegiatan
Perkiraan waktu kegiatan, dasar perkiraan, uraian daftar kegiatan

## Slide 7: Pengembangan Jadwal
Pengembangan jadwal merupakan proses penentuan awal dan akhir waktu untuk kegiatan proyek. Jika tanggal awal dan akhir suatu kegiatan tidak realistik, maka proyek tidak mungkin selesai sesuai jadwal.
Pengembangan jadwal menggunakan hasil dari semua manajemen waktu proyek sebelumnya. Proses ini menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Ada beberapa literasi dari semua proses manajemen waktu sebelum proyek jadwal tersebut selesai. Tujuan utama pengembangan jadwal adalah untuk menciptakan jadwal proyek yang realistis yang menyediakan dasar untuk kemajuan proyek pemantauan untuk dimensi waktu proyek.

## Slide 8: Uraian pengembangan jadwal
1. Input pengembangan jadwal
Diagram jaringan proyek, perkiraan waktu kegiatan, kebutuhan sumber daya, deskripsi pengetahuan tentang sumber daya, kalender proyek, kendala, asumsi, leads and lags.
2. Alat dan teknik pengembangan jadwal
Analisis matematika, kompresi waktu, simulasi, mengelola tingkatan sumber daya secara menyeluruh.
3. Output pengembangan jadwal
Jadwal proyek, komponen pendukung, rencana pengelolaan jadwal

## Slide 9: Pengendalian perubahan atas jadwal proyek
Pengawasan/pengendalian jadwal berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan jadwal serta memastikan bahwa perubahan itu bermanfaat, menentukan bahwa jadwal mengalami perubahan, dan mengelola perubahan yang sebenarnya ketika dan saat terjadi.
Sebagian besar proyek gagal karena masalah orang, bukan kegagalan untuk menggambar grafik dengan baik. Manajer proyek dapat melakukan sejumlah realitas cek yang akan membantu mereka mengelola perubahan jadwal proyek.

## Slide 10: Kegiatan pengendalian jadwal
1. Input pengawasan/pengendalian jadwal
Jadwal proyek, laporan kinerja, perubahan permintaan, rencana pengelolaan jadwal
2. Alat dan teknik pengembangan jadwal
Sistem pengawasan/pengendalian perubahan jadwal
Teknik pengukuran kinerja
Perencanaan tambahan
Penggunaan perangkat lunak manajemen proyek
3. Output pengembangan jadwal
Uraian jadwal, tindakan korektif, bahan pembelajaran.

## Slide 11: BAB 5 MANAJEMEN KUALITAS PROYEK
Proses utama manajemen kualitas proyek
Pengendalian kualitas
Perencanaan kualitas
Jaminan kualitas
Peningkatan kualitas
Pengertian kualitas proyek
1
2
3
4
5
6

## Slide 12: Bab 5 Manajemen Kualitas Proyek
1. Kualitas Proyek
kualitas sebagai totalitas karakteristik suatu entitas yang menanggung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat, dan sejauh mana seperangkat karakteristik yang melekat memenuhi persyaratan. Sebuah aspek penting dari manajemen mutu.
2. Kualitas
Kepuasan Pelanggan.
Pencegahan atas inspeksi biaya
Tanggung jawab manajemen dalam mencapai keberhasilan
Proses dalam fase yang berulang dengan siklus rencana-lakukan-periksa (plan-do-check).

## Slide 13: Proses Utama Manajemen Kualitas Proyek
1. Tiga Proses manajemen proyek
Kualitas Perencanaan, kualitas yang relevan dengan proyek dan bagaimana memenuhi standar
Kualitas Jaminan, yaitu tahapan evaluasi proyek secara keseluruhan dan berkala.
Kualitas kontrol, keluaran utama dari kontrol kualitas meliputi pengukuran kualitas kontrol, perubahan divalidasi, kiriman divalidasi, aset organisasi teraktual, permintaan perubahan, rencana manajemen proyek teraktual, dan dokumen proyek teraktual.

## Slide 14: Perencanaan Kualitas
1. Input untuk perencanaan Kualitas
Kualitas kebijakan
Pernyataan lingkup
Deskripsi produk
Standar Pengaturan
Output dan proses lainnya.
2. Alat dan teknik
Manfaat/analisis biaya.
Benchmarking.
Flowcharting
Desain eksperimen

## Slide 15: Perencanaan Kualitas
3. Output
Rencana Manajemen Mutu
Definisi operasional.
Daftar pembanding.
Masukan ke proses lain.

## Slide 16: Jaminan Kualitas
Jaminan kualitas adalah semua kegiatan yang terencana dan sistematis diterapkan dalam sistem mutu untuk memberikan keyakinan bahwa proyek akan memenuhi standar kualitas yang relevan.
2. Alat dan bahan
Perencanaan kualitas dan teknik. Perangkat perencanaan kualitas dan teknik
Kualitas audit adalah review terstruktur kegiatan manajemen mutu lainnya.
1. Input
Rencana manajemen mutu.
Hasil pengukuran kontrol kualitas.
Definisi operasional.

## Slide 17: Quality Assurance
3. Output
Peningkatan kualitas termasuk mengambil tindakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proyek untuk memberikan manfaat tambahan kepada para pemangku kepentingan proyek.

## Slide 18: Pengendalian Kualitas
Keputusan penerimaan menentukan apakah produk atau jasa yang dihasilkan sebagai bagian proyek akan diterima atau ditolak.
Mengolah ulang adalah tindakan yang diambil untuk membawa barangbarang ditolak menjadi sesuai dengan produk persyaratan atau spesifikasi atau harapan pemangku kepentingan lainnya.
Masalah kualitas lebih lanjut proses penyesuaian yang benar atau mencegah berdasarkan pengukuran kontrol kualitas.

## Slide 19: Pengendalian Kualitas
Kepemimpinan, Manajemen menekankan perlunya meningkatkan kualitas dan membantu semua karyawan bertanggung jawab untuk kepuasan pelanggan.
Biaya Kualitas adalah biaya kesesuaian ditambah biaya ketidaksesuaian.
Pengaruh Organisasi, Faktor Tempat Kerja, dan Kualitas Sebuah studi yang dilakukan oleh Tom DeMarco dan Timothy Lister hasil yang menarik berhubungan dengan organisasi dan produktivitas relatif.
Maturity Models Pendekatan lain untuk meningkatkan kualitas dalam proyek pengembangan perangkat lunak dan manajemen proyek secara umum adalah penggunaan model jatuh tempo, yang kerangka kerja untuk 37 membantu organisasi meningkatkan proses dan sistem merek

## Slide 20: Terimakasih